Додаток № 1

до рішення виконкому

районної у місті ради

від 22.04.2016 № 91

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки опалювального періоду 2015-2016 рр

та заходи щодо підготовки об'єктів теплопостачання та житлового фонду до експлуатації в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр

Відділом координації питань житлово-комунальних підприємств та служб Шевченківської районної у місті Дніпропетровську ради  спільно з  керівниками підприємств, організацій та служб проаналізовано  результати роботи  за минулий осінньо-зимовий період і намічено конкретні заходи щодо подальшої роботи.

Аналіз роботи об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери в осінньо-зимовий період 2015-2016 років показав, що в районі забезпечено роботу всіх служб, про що свідчить відсутність резонансних подій, що призвели до тривалих перебоїв у роботі систем життєзабезпечення населення району.

В цілому по району виконано комплексну підготовку 605 об’єктів житлового фонду (100%), обладнаних центральним опаленням, 52 (100%) закладів районного відділу освіти,  95 котелень(100%).   
	Завершення опалювального сезону, як і його початок, регламентовано нормативними актами та наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Згідно діючих Правил (Правила підготовки теплових господарств до опалювального періоду) теплозабезпечення населених пунктів у опалювальний період закінчується, коли середні температурні показники протягом трьох діб не нижче +8 градусів Цельсія.

В зв’язку зі зниженням середньодобової температури повітря до +80 С протягом трьох діб розпорядженням міського голови  від  12 жовтня  2015 року № 678-р “Про початок опалювального сезону 2015-2016 років у місті Дніпропетровську” в Шевченківському районі розпочався опалювальний сезон, який закінчено 1 квітня 2016  року.

Завдяки проведенню своєчасної та якісної  технічної підготовки житлового фонду, комунального господарства та об'єктів соціальної сфери  опалювальний сезон в районі  розпочато без особливих ускладнень. Підключення  внутрішньобудинкових систем  центрального опалення  здійснювалось без суттєвих перебоїв. За винятком гуртожитку по  пр. Б.Хмельницького (вул. Героїв Сталінграду, 142), належного  ТОВ  ДЗКСМ “Дніпрокран”. З причини несвоєчасного отримання лімітів газу (гуртожиток опалюється власною котельнею,  яка також належить зазначеному підприємству) теплопостачання гуртожитку було розпочато в листопаді 2015 року.

Протягом опалювального періоду  2015-2016 року  Шевченківською районною у місті радою, відділом координації питань житлово-комунальних підприємств та служб здійснювався постійний контроль  за роботою підприємств,  господарського комплексу та забезпечення їх сталого функціонування.

Підприємствами були розроблені та затверджені заходи, згідно яких виконано підготовку всіх галузей господарства теплоенергетики, водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016рр.

Протягом  опалювального періоду  було забезпечено  безаварійну роботу  котелень, систем  газо, -електро, -водопостачання та водовідведення, об'єктів житлового фонду та соціальної сфери.

З метою попередження та оперативної локалізації можливих аварій на інженерних мережах у районі цілодобово працює оперативно-диспетчерська аварійна служба.

Завдяки злагодженій роботі  комунальних служб, органів влади та  підприємств теплоенергетики міста опалювальний сезон  пройшов в сталому режимі без резонансних подій.

1-м тепловим районом КП “Дніпропетровські міські теплові мережі”, КП “Теплоенерго”, підприємствами та організаціями,  які мають на своєму балансі власні котельні, були проведені  планові організаційно-технічні  заходи з підготовки  95-ти котелень до експлуатації в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр з підписанням паспортів готовності  котелень. Здійснено режимну наладку котлів, профілактичні ремонти насосного устаткування, проведено ревізію запірної арматури, роботи по перевірці  всіх вимірювальних  приладів, випробування  на щільність  газового обладнання та тепломереж , інші роботи. Всі котельні опалюються газом.

З метою  забезпечення безперебійної  та надійної роботи  паливно-енергетичного комплексу  всіма теплопостачальними підприємствами розроблені відповідні заходи з підготовки до наступного опалювального  сезону 2016-2017 рр. Проходження  опалювального періоду тісно пов'язано з підготовкою  котелень,  та тепломереж.

Згідно плану  капітальних ремонтів 1- м тепловим районом КП “ДМТМ”  заплановано виконати роботи- по заміні :

-  4289 п. м зовнішніх тепломереж;

-  29 одиниць насосного обладнання;

-  63 одиниць  запірної арматури;

-  5-ти котлів;

- гідравлічні випробування і промивку  тепломереж,  промивку та очищення  теплообмінників опалення, ревізію запірної арматури та насосного обладнання,  наладку  теплових мереж  згідно  заходів наладки та інші роботи.

На котельнях КП “Теплоенерго”, територіально розташованих в Шевченківському (Бабушкінському) районі, під час проходження опалювального періоду  надзвичайних ситуацій не виникло. Котельні відпрацювали  в штатному режимі без аварій  та в повному обсязі  надали споживачам  послуги з постачання теплової енергії.

У 2016 році затвердженими планами  капітальних ремонтів по підприємству заплановані заходи з  підготовки котелень, теплових пунктів,  тепломереж — на загальну суму  3 млн. грн, у тому числі капітальний ремонт  котла “Ниисту-5”  в котельні по вул. Січеславська ( Набережна Леніна) 27 а.

7 закладів районного відділу освіти  мають власні котельні (КЗО СШ 40,48,49,119, КЗО ДНЗ № 112, 209, 201,43). В структуру відділу освіти також  входять 14-ть середньо-освітніх шкіл, 4 навчально-виховних комплекси, 31 дошкільних навчальних заклади, 2 позашкільні заклади (КЗО ДЮЦ, КЗО ЦПР). Для підготовки теплового господарства закладів освіти  були виділені кошти  на ремонт власних котелень, повірку газових лічильників, КВП,  лічильників тепла, прочистку ДВК. В 2015 році  з міського бюджету були виділені  та використані кошти на встановлення (заміну)  лічильників природного газу та коректорів  в закладах освіти, які мають власні котельні. Всі заклади освіти, які отримують централізоване теплопостачання  та заклади, які мають власні котельні, своєчасно отримали паспорти готовності до опалювального періоду 2015-2016 рр.

Згідно наказу  відділу освіти  від 12.10.15 № 278  опалювальний сезон в закладах освіти був розпочатий  12.10.2015 року. Температура  теплоносія  теплопостачальних підприємств відповідала опалювальному температурному графіку залежності  від температури  зовнішнього повітря, аварійні ситуації відсутні.

Для підготовки  закладів освіти Шевченківського району  до наступного опалювального сезону 2016-2017рр відділом освіти  розроблені  відповідні заходи з урахуванням  недоліків минулого опалювального сезону (у всіх закладах освіти заплановані роботи з  промивки систем опалення,  ревізії та ремонту  запірної арматури, наладки елеваторних вузлів, відновлення антикорозійного покриття та ізоляції трубопроводів, герметизація інженерних вводів, повірка лічильників тепла та  газових лічильників згідно графіка, підготовка котелень та інші роботи. За рахунок коштів міського бюджету в закладах освіти плануються ремонтні роботи на суму 1,141091 млн. грн.

На виконання рішення виконкому Бабушкінської районної у місті Дніпропетровську ради від 24.04.2015 № 104 “Про підсумки опалювального періоду 2014-2015 рр та заходи щодо забезпечення підготовки об'єктів  теплопостачання та житлового фонду до експлуатації  в осінньо-зимовий період  2015-2016рр” в районі виконано комплексну підготовку 605 житлових будинків, обладнаних центральним опаленням (всього на території району розташовано більше 1300 житлових будівель), в тому числі 516 будинків , які  належать  територіальній громаді міста на праві комунальної власності та обслуговуються  КП “Жилсервіс 2” та КП “Жилсервіс 5”. В підготовчий період  зазначеними комунальними підприємствами виконано  роботи:

- з промивки компресором 226 систем центрального опалення;

- ревізію 646 елеваторних вузлів ;

- ревізію 2638 одиниць запірної арматури;

за рахунок всіх джерел фінансування також виконано:

- ремонт покрівлі в 102-х будинках (у тому числі — в 56   будинках   за рахунок бюджетних коштів);

- ремонт центрального опалення - в 19-ти будинках;

- систем гарячого водопостачання - в 12-ти будинках;

- холодного водопостачання- в 15 ти будинках;

- систем водовідведення — в 9-ти будинках;

- 50-ти під'їздів ;

Готовність будинків підтверджено  паспортами готовності, які підписані балансоутримувачем будинку, теплопостачальним підприємством, управлінням житлового господарства міської ради та погоджені  в Департаменті  житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської облдержадміністрації.

Протягом опалювального періоду  2015-2016 рр всі звернення  мешканців району з питань теплозабезпечення  уважно розглянуті, вжиті відповідні заходи  по регулюванню систем опалення, усунення аварійних ситуацій. На контролі залишаються  питання, які планується вирішити в підготовчий період, у тому числі стосовно промивання  проблемних стояків опалення.

Відповідні недоліки  у забезпеченні  безперебійної роботи  житлово-комунального господарства проаналізовані, розроблені заходи  по недопущенню їх у майбутнему.

До управління житлового господарства міської ради направлені пропозиції щодо виконання капітальних та поточних ремонтів в житловому фонді за рахунок бюджетних коштів:

капітального ремонту потребують:

- м'яка покрівля- в 151 будинку (90964 кв.м-21,8 млн. грн);

- жорстка покрівля- в 144 будинках(56648 кв.м)- 12,4 млн.грн;

- заміна систем центрального опалення в 20-ти будинках- 3,3 млн.грн;

- заміна систем холодного водопостачання — в 15-ти будинках (1,355 млн. грн) ;

- заміна систем  гарячого  водопостачання — в 3-х будинках- 480 тис.грн;

- заміна систем каналізації- в 21му будинку -940 тис.грн ;

- ремонт електрощитових- в 28 будинках- 3,025 млн .грн;

- ремонт фасадів — 50-ти будинках.

Також поточного ремонту  потребують:

-  міжпанельні шви -в 116 будинках (16656п.м)-2,1 млн.грн;

-  ремонт 68 оголовків в 32 будинках — 34 тис.грн;

- ремонт вимощення біля 166 будинків — на суму 12,5 млн. грн

та інші ремонтні роботи.

На теперішній час  титульні списки об'єктів капітального та поточного ремонту за рахунок коштів міського бюджету ще не затверджені, роботи не розпочаті.

За рахунок власних коштів  житлово-комунальних підприємств, на обслуговуванні яких знаходяться будинки місцевих рад плануються наступні роботи з підготовки житлового фонду :

КП “ Жилсервіс 2” :

-  підготувати 489 будівель, обладнаних центральним опаленням з підписанням паспортів готовності, у тому числі провести заходи :

- з промивання внутрішньобудинкових систем ц/о компресором в 133 будинках (решта буде промита — набором — збросом);

- ревізія 489 елеваторних вузлів;

- ревізія 2477 одиниць запірної арматури;

- ремонт покрівель — в 5-ти будинках;

- ремонт хвп — в 5-ти будинках;

- ремонт сходових клітин — в 6-ти будинках;

- скління вікон на сходових клітинах в 19-ти будинках, також ремонт внутрішньобудинкових систем ц/о, каналізації, водостічних труб, вимощення, встановлення вхідних дверей на входи в підвальні, машинні приміщення, герметизація інженерних вводів, ремонт фасадів та інш.

КП “Жилсервіс 5” при підготовці 14-ти гуртожитків комунальної власності (розташованих на території Шевченківського району) до опалювального періоду 2016-2017 років з підписанням паспортів готовності заплановано:

- промивання внутрішньобудинкових систем ц/о в 14-ти будинках,

- ревізія 10-ти елеваторних вузла,

- ремонт покрівель — в 1-му будинку;

- ремонт та заміна  6-ти одиниць запірної арматури,

- ремонт хвп — в 1-му будинку ;

- ремонт внутрішньобудинкової системи каналізації — в 1-му будинку та інші роботи.

Відповідно  до вимог Закону України “Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку” спостерігається підвищення зацікавленості мешканців району питанням створення  об'єднань  співвласників багатоквартирних будинків. Якщо протягом 2015 — 1го кварталу 2016 року створено 17 нових ОСББ, то на теперішній час ще 85 будинків виконують інформаційно-пошукову роботу з оформлення документації  переходу на власне управління будинками, у зв'язку з чим плани заходів з підготовки будуть корегуватися.

Також мушу відмітити, що до тепер законодавством  остаточно не врегульована схема передачі будинку на обслуговування новим управителям.

Підготовку відомчих та будинків житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків здійснюється власниками будівель самостійно за власний рахунок, з підписанням паспорту готовності будинку установленої форми.

5-й рік ОСББ та ЖБК району приймають участь в обласних конкурсах міні-проектів з енергоефективності та енергозбереженні серед локальних громад. В минулому році переможцями цього конкурсу стали 11 представників ОСББ та ЖБК району. Ще 5-ть були визнані переможцями  в обласному конкурсу проектів із реконструкції, модернізації та будівництва систем теплозабезпечення в житловому фонді. При дольовому фінансуванні  за рахунок коштів обласного бюджету та власних коштів ОСББ та ЖБК виконуються роботи  з заміни вікон  на металопластикові, реконструкція внутрішньобудинкових котелень та систем теплопостачання, встановлення теплолічильників, енергозберігаючих ламп, утеплення стін та інші роботи.

На теперішній час триває подача документів  для участі в конкурсі  поточного року . З даного питання   районною радою  за участю представників  Дніпропетровської обласної ради  11 квітня проведено нараду з  ОСББ та ЖБК району.

Одним з важливих моментів проходження осінньо- зимового  періоду є очищення  шляхів, тротуарів, прибудинкових територій, посипання їх протиковзкими матеріалами.

Відповідно до рішення  виконкому Бабушкінської районної у місті ради від 27.11.2016 № 348 “Про заходи з боротьби зі сніговими заметами та ожеледицею у зимовий період 2015 -2016рр” відділом комунального господарства  була виконана перевірка технічного стану снігоприбиральної техніки  підприємств району, про що складені відповідні акти; розроблений план відповідних заходів з очищення, посипання шляхів та прилеглих територій підприємствами та організаціями різних форм власності, визначені місця складування снігу.

Всіма підприємствами були  своєчасно заготовлені протиковзкі суміші. При складних погодних умовах на території району працювало  до 17 одиниць техніки, у тому числі підприємств: КП “ДМТМ”, КП “Дніпроводоканал”, ПАТ “Інтер Мікро Дельта ІНК”. ТОВ “Міжнародний аеропорт”, ТОВ “ Вініл”, техніка залучена КП “Жилсервіс 2” та ін.

При формуванні бюджету поточного року відділом комунального господарства  враховані потреби виконання відповідних робіт  в  осінньо- зимовий  період 2016-2017рр.

З метою організації  якісної та своєчасної  підготовки  та сталої роботи об'єктів  життєзабезпечення в осінньо- зимовий період  2015-2016рр створено районний штаб, до складу якого  включено представників Шевченківської районної у місті Дніпропетровську  ради,  тепло,- водо-, енергопостачальних підприємств, та балансоутримувачів житлового фонду.

Всі заплановані заходи повинні бути виконані до 01 вересня поточного року.

Начальник відділу координації

питань житлово-комунальних                   		  Л.О. Бобровник

підприємств та служб